МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОМЕЛКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# п. Старое Мелково

«25» апреля 2019 г.                                                         	       № 90

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной сферы МО «Старомелковское

сельское поселение Конаковского района Тверской области»

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

В соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105-2004), утвержденным Министерством промышленности  и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами  и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, в целях координации мероприятий муниципальных образований по организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной  сферы МО  «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020, для бесперебойного прохождения отопительного периода 2019-2020, руководствуясь Уставом МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области», постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и прохождения отопительного периода (далее по тексту – Комиссия) (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период и прохождения отопительного сезона (далее по тексту - Положение) (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение об оценке готовности организаций, учреждений и предприятий МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период (Приложение № 3).

4. Утвердить План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. имущества, находящегося в концессии (Приложение № 4).

5. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций разработать и утвердить перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. для включения в планы работ поселения (Приложение № 5).

6. Утвердить график рабочих заседаний по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду 2019 -2020 гг. (Приложение №6).

7. Утвердить Перечень абонентов, не подлежащих включению в график ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий (Приложение №7).

8. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов (Приложение №8).

9. Утвердить перечень поселений, входящих в состав МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» (Приложение №9).

10. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» (Приложение №10).

11. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг. (Приложение № 11).

12. Утвердить критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий (Приложение № 12).

13. Утвердить перечень должностных лиц, осуществляющих ежедневное, а в течении отопительного периода, круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения (Приложение № 13).

14. Утвердить форму Акта проверки муниципального образования в части объектов многоквартирных домов, расположенных на территории обслуживаемых организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, к работе в осеннее-зимний период 2019-2020 гг. и приложений к нему (Приложение№ 14).

15. Определить ответственным за сбор документов Главу администрации Старомелковского сельского поселения Арямнову Т.В.

16. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области».

Глава администрации

Старомелковского сельского поселения				Т.В.Арямнова

Направлено:   МУП «ЖКХ Старое Мелково» Лацуеву С.В., ООО «КомТЭК»

Приложение №1

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Состав комиссии

по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и прохождения отопительного сезона.

- Арямнова Т.В. – глава администрации Старомелковского сельского поселения - председатель комиссии;

- Попова О.А. – управляющий делами Администрации Старомелковского сельского поселения - заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

- Представитель организации жилищно-коммунального комплекса:

Лацуев С.В. – директор МУП «ЖКХ Старое Мелково»;

- Устинова О.Н. – заместитель главы администрации Старомелковского сельского поселения по финансовым вопросам;

- Носкова Ю.В. – главный бухгалтер МУП «ЖКХ Старое Мелково».

Приложение № 2

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90   от 25.04. 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы «МО Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период и прохождения отопительного сезона.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. и прохождения отопительного сезона (далее именуемая – Комиссия ) является постоянно действующим органом по  оценке готовности организаций, учреждений и предприятий МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период.

2. Основные задачи

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства по подготовке жилищно-коммунального комплекса МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в зимних условиях.

2.2.Разработка в установленном порядке рекомендаций ресурсоснабжающим организациям по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в зимних условиях.

2.3. Осуществление контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период и прохождения отопительного периода.

3. Функции Комиссии

3.1. Анализ и оценка подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в зимних условиях.

3.2. Участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке жилищно-коммунального комплекса МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в зимних условиях.

3.3. Рассмотрение вопросов о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области».

3.4. Участие в разработке проектов правовых актов МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области», регулирующих подготовку жилищно-коммунального комплекса и объектов социально-культурной сферы к работе в зимних условиях.

3.5. Проведение мониторинга ресурсоснабжающих организаций по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождения отопительного сезона.

3.6. Осуществляет сбор и предоставление в Ростехнадзор паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с приложением актов проверки.

4. Комиссия имеет право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке у ресурсоснабжающих  организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса, информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4.2. Заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса (по согласованию) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4.3. Привлекать для участия в работе Комиссии в установленном порядке представителей органов местного самоуправления МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» (по согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии. Порядок работы указанных рабочих групп устанавливается Комиссией.

5. Председатель Комиссии:

5.1. Утверждает план работы Комиссии района, определяет порядок рассмотрения вопросов;

5.2. Контролирует выполнение принятых решений.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости согласно решениям председателя Комиссии, но не реже одного раза в квартал.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии района. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. Решения Комиссии оформляются протоколом.

9. Порядок контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы МО Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области к работе в осенне-зимний период и прохождения отопительного сезона.

9.1. Организация совещания в администрациях городского поселения, согласно графику рабочих встреч. Ведение протокола представителем от администрации

9.2. По окончании проверки оформляется протокол с указанием устранения выявленных замечаний и предложений. Протокол ведет специалист администрации поселения, подписывается членами Комиссии и передается руководителям ресурсоснабжающих организаций для исполнения.

9.3. Глава администрации МО Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области осуществляет сбор сведений для работы Комиссии:

9.3.1. От ресурсоснабжающих организаций о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы, а также предоставление отчетности по форме 1-ЖКХ в срок с 15 июня по 15 ноября текущего года.

9.3.2. Прием паспортов готовности ресурсоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с приложением актов проверки осуществляется до 15 сентября текущего года.

9.3.3. Сбор сведений от ресурсоснабжающих организаций по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы осуществляется:

- о задолженности предприятий и организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы: природный газ, электрическая энергия, теплоснабжение (каждую пятницу);

- информацию обо всех случаях незапланированного прекращения технологического процесса производства коммунальных ресурсов на территории поселения (на 1-е число месяца, следующего за отчетным).

-отчетность по форме 1-ЖКХ в срок с 15 июня по 15 ноября текущего года.

Приложение № 3

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Положение

об оценке готовности организаций, учреждений и предприятий по

МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года

1. Настоящее Положение определяет порядок оценки готовности организаций, учреждений и предприятий, у которых в оперативном управлении либо в хозяйственном ведении находятся объекты коммунального комплекса и социальной сферы МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области» (далее - организации), к работе в осенне-зимний период.

2. Готовность организаций к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП) определяется с целью оценки возможности производства и передачи тепловой энергии потребителям в соответствии с графиками в условиях прохождения максимума потребления тепловой энергии при низких температурах наружного воздуха.

3. Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат организации, осуществляющие теплоснабжение объектов коммунального комплекса и социальной сферы.

Проверка готовности организаций к ОЗП должна быть завершена до 15 сентября текущего года.

4. Готовность организации к работе в ОЗП оценивается Комиссией по контролю за ходом подготовки организации к работе в ОЗП (далее — Комиссия), которая назначается и утверждается Главой администрации Старомелковского сельского поселения.

5. При проверке готовности организации к работе в ОЗП Комиссией проверяется выполнение условий готовности организации требованиям настоящего Положения. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. В акте Комиссия может сформулировать свои выводы о готовности организации к работе в ОЗП в одной из следующих форм:

5.1. Организация имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных и дополнительных условий;

5.2. Организация имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных условий и принятием согласованных решений по срокам устранения замечаний выданных Комиссией в части дополнительных условий. Данная формулировка означает, что паспорт готовности разрешается к выдаче по согласованному решению всех членов Комиссии;

5.3. Организация не имеет права на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с невыполнением основных и дополнительных условий. В этом случае в акте указываются невыполненные основные и дополнительные условия.

6. В случае неготовности или при принятии согласованного решения о готовности организации к работе в ОЗП (при наличии недостатков в части дополнительных условий) к акту прикладывается перечень недостатков.

Руководство проверяемой организации разрабатывает мероприятия с указанием конкретных сроков устранения недостатков и согласовывает их с Комиссией района по проверке организации к работе в ОЗП.

7. Паспорт готовности организации к работе в ОЗП утверждается главой администрации МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области». Форма паспорта готовности организации к работе в осенне-зимний период приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

8. Оформление паспортов готовности организации к работе в ОЗП осуществляется до 15 сентября текущего года.

9. Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки до установленной в пункте 8 настоящего Положения даты выдачи паспорта готовности, то Комиссия по результатам повторного рассмотрения оформляет новый акт о готовности организации к работе в ОЗП.

10. В случае выдачи паспорта готовности к работе в ОЗП на основании согласованного решения членов Комиссии, при наличии недостатков в части дополнительных условий, Председатель Комиссии организует контроль за устранением недостатков в согласованные Комиссией сроки.

11. Организация, не получившая паспорт готовности к работе в ОЗП до даты, установленной в пункте 8 настоящего Положения, продолжает подготовку к работе в ОЗП и устранение приложенных к акту проверки готовности к работе в осенне-зимний период недостатков. После уведомления Комиссии об устранении недостатков осуществляется повторная проверка готовности организации к работе в ОЗП. При положительном заключении комиссии района оформляется повторный акт с выводом о готовности к работе в ОЗП, но без выдачи паспорта готовности в текущем ОЗП.

12. Основные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения Комиссии о готовности организации к работе в ОЗП:

12.1. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ОЗП, включающего проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП;

12.2. наличие на котельных нормативных эксплуатационных запасов топлива в объеме  на весь период отопительного сезона;

12.3. устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению ОЗП предыдущего года;

12.4. обеспечение готовности к выполнению в период максимальных нагрузок графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур зимнего периода;

12.5. отсутствие не выполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний надзорных органов, существенно влияющих на надежность работы в ОЗП.

12.6. положительная оценка результатов проведения объектовой противоаварийной тренировки по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в ОЗП, проведенной в период работы комиссии;

12.7. наличие организованного производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности;

12.8. укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом. Наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение противоаварийных тренировок, связанных с особенностями предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

12.9. обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

13. Дополнительные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения Комиссии  о готовности организации к работе в ОЗП:

13.1. выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

13.2. отсутствие к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющих на несение тепловой нагрузки, устанавливаемой графиками;

13.3. окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений;

13.4. наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

13.5. обеспечение соответствия установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд котельных и теплофикационных пунктов переключения;

13.6. готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ;

13.7. готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

13.8. выполнение требований взрывопожаробезопасности теплоэнергетической системы;

13.9. выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики;

13.10. отсутствие не выполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний внутренних инспекций и подразделений технического аудита;

13.11. выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц;

13.12. соблюдение водно-химического режима работы котельных и тепловых сетей;

13.13. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

13.14. готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания;

13.15. соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей присоединенным нагрузкам;

13.16. наличие утвержденных (согласованных) графиков ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

13.17. наличие утвержденных расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы;

13.18. наличие распорядительного документа, устанавливающего порядок ликвидации аварийных ситуаций.

14. Оформление паспорта готовности к работе в ОЗП организаций, в оперативном управлении либо в хозяйственном ведении которых находятся теплоэнергетические системы, производится в том случае, когда в акте проверки готовности организации к работе в зимних условиях сформулирован вывод: "Организация имеет право на получение паспорта готовности к работе в зимних условиях".

15. При нарушении организацией в течение ОЗП основных или дополнительных условий выдачи паспорта готовности, при не устранении в согласованный Комиссией срок недостатков, указанных в приложении к акту проверки готовности, выданный паспорт аннулируется по решению Председателя Комиссии .

Приложение №1

к Положению об оценке готовности организаций,

учреждений и предприятий по

МО «Старомелковское сельское поселение

Конаковского района Тверской области»

к работе в осенне-зимний период

Рекомендуемый образец

Акт проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |
| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду от | " |  | " |  | 20 |  | г., | утвержденной |
|  | , |
| (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) |
| с | " |  | " |  | 20 |  | г. | по | " |  | " |  | 20 |  | г. | в соответствии |
| с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела |
| проверку готовности к отопительному периоду |  |
| (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия |
| установила: |  | . |
|  | (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) |  |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду: |  |
|  | . |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.* |
| Председатель комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| ________________ * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. |

Приложение №2

к Положению об оценке готовности организаций,

учреждений и предприятий по МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района  Тверской области» к работе в осенне-зимний период

Форма

паспорта готовности организации к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 г

Рекомендуемый образец

Паспорт готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

| Выдан |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| …….. |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | N |  | . |
|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |

Приложение №3

к Положению об оценке готовности организаций,

учреждений и предприятий по МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района  Тверской области» к работе в осенне-зимний период

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
        подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;
       согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
        согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
        среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 4

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№90   от 25.04.2019 г.

План

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период  2019-2020 годов имущества, находящегося в концессии

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов прохождения отопительного периода 2019-2020 годов, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | до 30.06.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев |
| 2 | Принять меры по погашению задолженности за тепловую и электроэнергию, за потребленный газ и его транспортировку, топливо, а так же обеспечить оплату текущих платежей | до 01.09.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев |
| 3 | Завершить подготовку к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годы объектов коммунального комплекса и социально-культурной сферы. Заключить договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных и иных услуг. | до 01.09.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев |
| 4 | Создать либо пополнить объектовые резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах коммунального комплекса и социально-культурной сферы. Утвердить порядок своевременного восполнения соответствующих резервов в ходе предстоящего осенне-зимнего периода. | до 01.09.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев |
| 6 | Провести оценку готовности объектов коммунального комплекса и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | до 01.09.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев |
| 7 | Оформить акты и паспорта готовности, объектов ЖКК предоставить в Комиссию района. | до 01.09.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев |
| 8 | Обеспечить ежемесячное представление отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. | до 1-го числа месяца, следующего за отчетным в период с 15 июня до 15 ноября | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев |
| 9 | Осуществлять контроль за расчетами ресурсоснабжающими организациями за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги | в течении ОЗП | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев ООО «КомТЭК» |
| 10 | Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различных ведомств. | до 01.09.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев ООО «КомТЭК» |
| 11 | Обеспечить выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки, организовать работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, провести противоаварийные тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха. | до 01.09.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев ООО «КомТЭК» |
| 12 | Организовать заслушивание отчетов руководителей на заседании Комиссии о результатах подготовки объектов и подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. | с 15.08.2019 по 20.08.2019 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев ООО «КомТЭК» |
| 13 | Подготовить перечень энергоснабжающих предприятий, независимо от форм и форм собственности, подлежащих оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и предоставить в Комиссию района. | до 15.07.2019 | Комиссия |
| 14 | Осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов на основе отчетности по форме 1-ЖКХ (зима). | до 2-го числа каждого месяца с июня по ноябрь | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев ООО «КомТЭК» ЖКО администрации Конаковского района |
| 15 | Провести анализ нормативных правовых актов, других документов, по вопросам подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. Осуществить сбор назначенных лиц, ответственных за их выполнение п | до 15.07.2019 | Комиссия |
| 16 | Осуществить сбор актов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и направить в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. | до 10.09.2019 | Комиссия |
| 17 | Организовать мониторинг включения отопления на объекты коммунального комплекса и социально-культурной сферы на территории Старомелковского сельского поселения. | с 25.09.2019 до полного включения отопления | Комиссия |
| 18 | Организовать мониторинг задолженности за потребленные энергоресурсы по объектам социально-культурного назначения. | Еженедельно, каждую пятницу | МУП «ЖКХ Старое Мелково» С.В. Лацуев ООО «КомТЭК» |
| 19 | Организовать мониторинг о задолженности за газ для отопительных котельных, работающих на жидком топливе. | Каждый четверг в течении ОЗП | ООО «КомТЭК» |
| 20 | Организовать мониторинг всех случаев незапланированного прекращения технологического производства коммунальных ресурсов на территории МО Старомелковское сельское поселение на время отопительного периода. | На 1-е число месяца, следующего за отчетным | ООО «КомТЭК» |

Приложение № 5

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду

2019-2020 годов для включения в планы работ поселения.

1. Образовать Комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Утвердить персональный состав комиссии и положение о комиссии.

2. Назначить ответственное лицо за предоставление информации по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов предоставить в Комиссию района.

3. В срок до 15.07.2019 года подготовить перечень энергоснабжающих предприятий, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, подлежащих оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и предоставить в Комиссию района.

4. Утвердить в установленном порядке комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса поселения района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годы; предусмотреть в бюджете поселения на 2019 год средства на проведение соответствующих мероприятий указанного плана; установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социально-культурной сферы; копию плана мероприятий предоставить в Комиссию района.

5. В срок до 01.09.2019 года завершить работу по заключению договоров на предоставление коммунальных услуг населению, в том числе по теплоснабжению, между энергоснабжающими  организациями и получателями коммунальных услуг.

6. Организовать работу по:

6.1. погашению задолженности за потребленный газ и его транспортировку, за тепловую и электроэнергию, и обеспечить оплату текущих платежей;

6.2. взысканию задолженности по оплате населением и другими категориями потребителей за жилищно-коммунальные и  иные услуги;

6.4. определению порядка взаимодействия администрации поселения, оперативных служб и организаций на территории поселения при ликвидации аварийных ситуаций;

6.5. обеспечению контроля за первоочередным выполнением мероприятий производственных и инвестиционных программ в части развития энергосберегающих технологий на предприятиях и организациях ЖКХ;

6.6. созданию (пополнению) местных резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального комплекса.

7. В целях энергосбережения организовать работу по информированию населения о необходимости экономии потребляемых энергетических ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах.

8. В срок до 01.09.2019 года организовать и провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов теплоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

9. Организовать ежемесячный сбор сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, и обеспечить представление отчетности по Форме 1-ЖКХ. Отчетным периодом считать каждый месяц с 15 июня по 15 ноября 2019 года. Сведения представлять первого числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом в ЖКО администрации Конаковского района

10. В срок до 10.09.2019 года предоставить в Комиссию района паспорта готовности энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов с приложением актов проверки.

11. Принять дополнительные меры по недопущению банкротства муниципальных предприятий и организаций ЖКХ. Принимать своевременные меры по недопущению фактов прекращения либо ограничения поставок коммунальных ресурсов населению и на объекты социальной сферы.

12. Предоставлять в период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов в ЖКО администрации Конаковского района

следующую информацию:

- о запасах топлива для отопительных котельных, работающих на твердом топливе (каждый четверг);

- о задолженности предприятий и организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы: природный газ, электрическая энергия, теплоснабжение (каждую пятницу);

- информацию обо всех случаях незапланированного прекращения технологического процесса производства коммунальных ресурсов на территории поселения (на 1-е число месяца, следующего за отчетным).

Приложение № 6

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

График

рабочих  заседаний по вопросу подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.

| № п/п | Наименование | Дата и время | Место встречи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии | 14.07.2019 в 9:00 | Администрация |  |
| 2. | Заседание комиссии с руководителями ресурсоснабжающей организации , Представитель района | 14.07.2019 в 10-00 | Администрация | Предоставление документов |
| 3 | Заседание комиссии с руководителями УК | 17.07.2019 в 10-00 | Администрация | Предоставление документов |
| 4 | Заседание комиссии с руководителями ресурсоснабжающей организации , УК Представитель района | 28.08.2019 в 10-00 | Администрация | Предоставление документов, предоставление отчета |

Перечень вопросов рассматриваемых на совещаниях по подготовке

городских и сельских поселений Конаковского района к ОЗП

Руководителям ресурсоснабжающей организации  сформировать папку ( 2 шт) с документами, согласно указанных ниже пунктов, и подготовить доклад по следующим вопросам:

1. Утвержденная схема предоставления коммунальных услуг: тепло-, водоснабжения и водоотведения на поселении.

Необходимо: Предоставить графический материал.

2. Договорные отношения с ресурсоснабжающими и иными организациями.

Необходимо: Подготовить список организаций, с которыми заключены договора на предоставление коммунальных и иных услуг населению.

3. Кредиторы предприятий ЖКХ.

Необходимо: Список организаций. Предоставить Акты сверок, утвержденные графики реструктуризации погашения задолженности за ранее потребленные услуги. Сумму долга разбить  на просроченную и текущую.

4. Дебиторы предприятий ЖКХ.

Необходимо: Список юридических и физических лиц. Отчет о принимаемых мерах по возмещению дебиторской задолженности с указанием поданных/возмещенных средствах.

5. Тарифообразование.

Необходимо: Предоставить копию сопроводительного письма в РЭК о сдаче документов на утверждение тарифов на тепло-, водоснабжение и водоотведение на 2018 год с их отметкой. Предоставить документы направленные в РЭК на возмещение убытков по теплоснабжению.

6. Штатное расписание предприятия ЖКХ. Организация оплаты труда.

Необходимо: Предоставить копию штатного расписания. ФОТ по предприятию.

7.  Проведение инвентаризации долгов на предприятии ЖКХ.

Необходимо: Предоставить утвержденный порядок проведения инвентаризации. Отчет о проделанной работе.

8. Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса на поселении к осенне-зимнему периоду.

Необходимо:

1. Подготовить отчет о прохождении предыдущего зимнего периода.

2. Постановление/распоряжение о подготовке объектов к работе в новом осенне-зимнем периоде.

3. Утвержденный состав комиссии.

4. Утвержденный план мероприятий по подготовке к работе в новом осенне-зимнем периоде.

5. Распоряжение о назначении лица, ответственного за подготовку к работе в новом осенне-зимнем периоде, из числа административных работников.

3. Предоставить отчет о проделанной работе на момент проверки Комиссией района.

Приложение №7

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Перечень

абонентов, не подлежащих включению в График ограничений

отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий

1.  МБДОУ детский сад №1 д. Старое Мелклово

2. МКУ Старомелковский сельский дом культуры

3. МКУ Старомелковская сельская библиотека

3.МБОУ СОШ д. Старое Мелково

4. ГБУЗ КЦРБ Мелковская сельская амбулатория

Приложение №8

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Расчёт

допустимого времени устранения аварийных

нарушений в работе систем отопления жилых домов

| Tнв, °С | При коэффициенте аккумуляции 60ч |
| --- | --- |
|  | Темп падения Tвн,°С/ч | Допустимое временя устранения аварийных нарушений, часов (время снижения температуры в квартирах с 20°С до 8°С) |
| ± 0 | 0,4 | 30 |
| - 10 | 0,6 | 20 |
| - 20 | 0,8 | 15 |
| - 30 | 1,0 | 12 |

Расчёт выполнен в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утверждёнными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203.

Приложение №9

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Перечень поселений входящих в состав МО «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области»

| № | Наименование поселения | Наличие | централизованного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и ГВС | ХВС | водоотведения |
| 1 | Деревня Старое Мелково | да | да | да |
| 2 | Деревня Слобода | нет | нет | нет |
| 3 | Деревня Огурцово | нет | нет | нет |

Приложение №10

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области»

| № п/п | Наименование организаций |
| --- | --- |
| Ресурсоснабжающая организации |
| 1 | ООО «КомТЭК» |
| Теплоснабжающая организации |
| 1 | МУП «ЖКХ Старое Мелково» |

Приложение №11

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 гг.

| №п/п | Наименование организации | Адрес: 171265 Тверская обл., Конаковский р-н |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Администрация Старомелковского сельского поселения» | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.1 |
| 2 | МКУ «Старомелковский сельский дом культуры» | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.1 |
| 3 | МКУ «Старомелковская сельская библиотека» | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.1 |
| 4 | МБДОУ детский сад №1 д. Старое Мелково | д. Старое Мелково ул. Центральная, д. 6 |
| 5 | МБОУ ООШ д. Старое Мелково | д. Старое Мелково ул. Центральная, д. 6 |
| 6 | ГБУЗ КЦРБ Старомелковская сельская амбулатория | д. Старое Мелково ул. Центральная, д. 7 |
| 7 | МКЖД №1 | д. Старое Мелково ул. Центральная, д. 1 |
| 8 | МКЖД №2 | д. Старое Мелково ул. Центральная, д. 2 |
| 9 | МКЖД №3 | д. Старое Мелково ул. Центральная, д. 3 |
| 10 | МКЖД №4 | д. Старое Мелково ул. Центральная, д. 4 |
| 11 | МКЖД №9 | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 9 |
| 12 | МКЖД №10 | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д. 10 |
| 13 | МКЖД №11 | д. Старое Мелково, ул. Парковая, д.11 |

Приложение №12

к Постановлению Главаы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение №13

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

Перечень должностных лиц, осуществляющих ежедневное, а в течении отопительного периода, круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения

| № | Должность | ФИО | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава Администрации Старомелковского сельского поселения | Арямнова Т.В. | 8/48242/56-476 8-905-609-30-33 |
| 2. | Директор МУП «ЖКХ Старое Мелково» | Лацуев С.В. | 8/48242/56-422 8-930-153-26-03 |

Приложение №14

к Постановлению Главы администрации

Старомелковского сельского поселения

№ 90 от 25.04.2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Администрации Старомелковского

сельского поселения

_______________ Арямнова Т.В.

________________2019 г.

АКТ ПРОВЕРКИ

готовности муниципального образования

Старомелковское сельское поселение

Конаковского района Тверской области

в части объектов многоквартирных домов, расположенных на территории

(наименование поселения)

обслуживаемых организациями и предприятиями

жилищно-коммунального хозяйства, к работе

в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Настоящим Комиссия в составе нижеподписавшихся, на основании

Заключения     от     «____»________     2019,     подтверждает     готовность

муниципального образования______________________, в части объектов

(наименование МО)

многоквартирных          домов,          расположенных          на         территории ____________________________, обслуживаемых организациями и

(наименование поселения)

предприятиями  жилищно-коммунального  хозяйства,   к  работе  в  осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Подписи членов комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса ______________       в       осенне-зимний       период       2019-2020       годов,

(наименование поселений)

утвержденной________________________________________________________

(пункт, номер, дата и наименование нормативного документа)

Председатель комиссии,

Должность                                                   _________________________    (ФИО)

Заместитель председателя

Должность                                                   _________________________    (ФИО)

Члены комиссии:

Должность                                                   _________________________    (ФИО)

Должность                                                   _________________________    (ФИО)

Должность                                                   _________________________    (ФИО)

Приложение №1

к Акту проверки

готовности муниципального образования

Старомелковского сельского поселения

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о готовности объектов многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования Старомелковское сельское поселение

Конаковского района Тверской области

обслуживаемых организациями и предприятиями жилищно-коммунального

хозяйства, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов,

тепло-, водо-, канализационных и электрических сетей,

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

(наименование поселения)                                                                                (дата)

Настоящим Комиссия в составе нижеподписавшихся, на основании представленных документов от организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования______________________(реестр организаций и предприятий,

(наименование поселения)

представивших материалы, подтверждающие готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. прилагается),      в      соответствии      с      распоряжением      администрации

от                   №        «______________________________________________»

(наименование поселения)

Считает выполненным     Комплексный план

(наименование нормативного документа)

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса _____________________________________к работе в осенне- зимний период

(наименование поселения)

2019-2020 гг. и подтверждает готовность объектов,   по указанным выше организациям, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Подписи уполномоченных лиц* **.

Должность ___________________________(ФИО)

Должность ___________________________(ФИО)

Должность ___________________________(ФИО)

Должность ___________________________(ФИО)

Должность ___________________________(ФИО)

* Подписи руководителей предприятий и организаций:

- жилищно-коммунальных

- газового и электрохозяйства

- предоставляющих теплоснабжение, ГВС,ХВС, водоотведение

** подписи директоров предприятий (при отсутствии руководителя подписывается иным уполномоченным представителем организации)

Приложение №2

к Акту проверки

готовности муниципального образования

РЕЕСТР

организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства,

представивших материалы,

подтверждающие готовность объектов жилищно-коммунального комплекса

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

| Наименование организации, учреждения | Наименование документа, дата, номер | Количество объектов |
| --- | --- | --- |